Załącznik nr 9 do SIWZ dla zadania:

 *,,*Zabezpieczenie sztolni nad Białą Głuchołaską oraz nad Bystrym Potokiem”*.*

**UMOWA Nr ………………………………**

zawarta w Opolu w dniu ........................................................... 2013 r**.** pomiędzy

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu przyul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP 7542954917, REGON 160221317, zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

………………………………………………………………………………...……………...………….,

a

...................................................................................................................................................,

zwanym dalej **Wykonawcą**, zaś wspólnie zwanymi dalej **„Stronami”.**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) naroboty budowlane polegające na *,,*Zabezpieczeniu sztolni nad Białą Głuchołaską oraz nad Bystrym Potokiem*”.*

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym, robót budowlanych polegających na *,,*Zabezpieczeniu sztolni nad Białą Głuchołaską oraz nad Bystrym Potokiem*”*.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, który stanowi integralną część umowy.

**§ 2**

**Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się w całości z treścią SIWZ (wraz z załącznikami).
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji Umowy, w tym za szkody w drzewostanie, z jego winy oraz zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód wynikłych w toku realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Leśniczego Leśnictwa Pokrzywna o terminie rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 3 dni przed jej rozpoczęciem (w przypadku sztolni nad Bystrym Potokiem).
6. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na piśmie o występowaniu na budowie sytuacji hamujących postęp robót i innych zagrożeniach.
7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia Terenu Budowy.

**§ 3**

**Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Terenu Budowy w terminie do 23 czerwca 2014 r.

2. Przez Teren Budowy należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone będą roboty budowlane, tj. część dz. ew. nr 1468 obręb Głuchołazy o pow. 25 m2 (sztolnia nad Białą Głuchołaską) oraz część dz. ew. nr 606 obręb Jarnołtówek o pow. 40 m2 (sztolnia nad Bystrym Potokiem);

3. Strony oświadczają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na Terenie Budowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jego wykonania.

5. Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na przedmiot Umowy.

**§ 4**

**Terminy realizacji robót**

1. Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa 11 sierpnia 2014 r.

3.Przez wykonanie zamówienia rozumie się przedstawienie Zamawiającemu przedmiotu Umowy, odnośnie którego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.

4. Datę wykonania zamówienia stanowi dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust 3.

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości **…………zł brutto** **(słownie: …………………………złotych)**.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu zamówienia w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do **30 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole; nr NIP 7542954917.

4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru, stwierdzającego wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń.

**§ 6**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.
2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

**§ 7**

**Odbiór robót**

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest osoba imiennie upoważniona przez Zamawiającego.
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru jest …………………………….
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanego zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych niezgodności, przekazując protokół wraz z uwagami - Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty otrzymania uwag i zastrzeżeń od Zamawiającego.
4. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przez Wykonawcę prac zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, do których Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. W razie niewykonania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania zamówienia. Wyznaczając dodatkowy termin Zamawiający zachowuje prawo do kary umownej za nieterminowe wykonanie zamówienia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa powyżej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar umownych, naliczonych zgodnie z ust. 1, 2.

**§ 9**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Powyższy okres zaczyna biec od daty odbioru końcowego zamówienia.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.

4. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.

**§ 10**

**Zmiany postanowień umowy i odstąpienie od umowy**

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:
2. zmiana osób wykonujących zamówienie – w sytuacji kiedy zmiana ta będzie spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ.

Zmiana osób wykonujących zamówienie będzie możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać go polubownie, w braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy dopuszczalne w granicach unormowań ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

5. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jej części:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami),
2. Oferta złożona przez Wykonawcę.

**§ 12**

Umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. *„Ochrona najcenniejszych muraw, torfowisk i zimowisk nietoperzy w opolskich obszarach Natura 2000”* (umowa nr POIS.05.01.00-00-356/12-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej (**Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych)** Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

......................................... ……………………………..

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**