Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: WOF.2610.22.2013

Opis przedmiotu zamówienia- Część IV

Rozdział I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych (zwanego dalej „projektem Planu”) dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 o powierzchni 101,7 ha (zwanego dalej „obszarem Natura 2000”).

1. Podstawy sporządzenia projektu Planu.

1.1. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy kierować się zapisami:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm);

- art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o ochronie przyrody”;

- innych, aktualnych na dzień odbioru zamówienia, aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca uwzględni te zmiany w ostatecznej wersji projektu Planu.

1.2. Materiały do sporządzenia projektu Planu.

Przedmiot zamówienia należy realizować na podstawie:

  - aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru objętego projektem Planu, dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) pod adresem: http://natura2000.gdos.gov.pl;

  - danych przestrzennych wykonanych dla obszaru Natura będących w dyspozycji Zamawiającego, które (w przypadku ich posiadania), Zamawiający udostępni do 7 dni od daty podpisania umowy

  - podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody);

  - wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę oraz wiedzę ekspertów

oraz kierując się wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do zasad sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym:

  - „Wytycznych do opracowania Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (zwanych dalej „wytycznymi GDOŚ”), wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dostępnych na stronie internetowej: http://www.gdos.gov.pl/files/PZO/Wytyczne-GDOS-do-opracowania-planu-zadan-ochronnych-PZO-dla-obszaru-Natura-2000.pdf.

Jeżeli podczas realizacji przedmiotu zamówienia wytyczne GDOŚ ulegną zmianie, Wykonawca uwzględni tą zmianę i zastosuje się do nowych wytycznych w tym zakresie.

1.3. Produktem końcowym przedmiotu zamówienia będzie:

- dokumentacja projektu Planu, opracowana w oparciu o załącznik nr 13 do SIWZ (Szablon dokumentacji projektu Planu),

- baza danych przestrzennych, opracowana w sposób wskazany w pkt 1. 4 lit c)

- projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (zwanego dalej „zarządzeniem”), opracowanego zgodnie z załącznikiem nr  12 do SIWZ.

- projekt zaktualizowanego SDF obszaru opracowanego w oparciu o aktualną instrukcję wypełniania SDF (wersja 2012.1), dostępną pod adresem http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych wraz z ewentualnym projektem zmiany granic i uzasadnieniem.

Jeżeli podczas realizacji przedmiotu zamówienia wzór zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, szablonu dokumentacji projektu Planu lub instrukcja wypełniania SDF ulegnie zmianie, Wykonawca uwzględni tą zmianę i zastosuje się do nowych wzorów.

1.4. Opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu.

- Zamawiający wymaga sporządzenia produktu końcowego przedmiotu zamówienia w formie wydruków (za wyjątkiem bazy danych przyrodniczych, o której mowa w pkt 1.3. lit. b)), w dwóch egzemplarzach, oprawionych w twardą oprawę w sposób uniemożliwiający wydostanie się kartek;

- dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia produktu końcowego przedmiotu zamówienia zapisanego na nośniku cyfrowym – płycie CD lub DVD, w dwóch egzemplarzach, 
z następującymi zastrzeżeniami:

- dokumenty tekstowe i tabele należy zapisać w formacie „pdf”;

- cyfrowe warstwy wektorowe należy zapisać w formacie zgodnym z wytycznymi „Standard danych GIS w ochronie przyrody” (wersja 3.03.01),

- fotografie należy zapisać w formacie „jpg”, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi,

- wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw informacyjnych muszą spełniać następujące wymogi:

- sporządzone zgodnie ze „Standardem Danych GIS w ochronie przyrody” (wersja 3.03.01), z uwzględnieniem wytycznych zawartych w opracowaniu „Platforma Informacyjno – Komunikacyjna jako narzędzie wspomagające tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 wersja 2012.1.”, dostępnych na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/viewProject/8/2/0/71/Materialy_do_pobrania

- informacje przestrzenne mają posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE dostępnych na stronie internetowej http:/inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/. Do metadanych należą informacje, m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp.;

- cyfrowe mapy tematyczne powinny być sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w układzie współrzędnych „PL- 1992” (EPSG: 2180). Przy czym:

- podkład rastrowy ma spełniać wymagania: skala 1:10 000, kolor (RGB 24bit),

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane obligatoryjnie w formacie pliku shapefile (*.shp),

- wydruki map tematycznych należy wykonać w formacie co najmniej A3 
o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;

Rozdział II. Zakres prac koniecznych.

Projekt Planu realizowany będzie w następujących etapach:

Etap I:   Wstępny

Etap II:  Opracowanie projektu Planu

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Etap I – wstępny.

1.1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu:

- Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy 
o ochronie przyrody i zaznaczy na mapie obszaru Natura 2000 teren objęty projektem Planu;

- Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych całkowicie lub częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000, zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody;

- W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w rozdz. II pkt 1.1 lit. b)  należy skopiować odpowiednie części planu ochrony lub zadań ochronnych krajowej formy ochrony przyrody, do odpowiednich pól szablonu dokumentacji projektu Planu,

1.2. Opracowanie opisu założeń do sporządzania projektu Planu.

1.2.1. Wykonawca wykona opis założeń do sporządzania projektu Planu, w którym znajdzie się:

- zwięzły opis obszaru Natura 2000 w języku niespecjalistycznym, starając się unikać uogólnień oraz języka naukowego,

- wyszczególnienie przedmiotów ochrony obszaru, z zastrzeżeniem, że ich lista może ulec weryfikacji w toku prac,

- ustalenie jakie części obszaru Natura 2000 nie są objęte projektem Planu i dlaczego,

- krótkie wyjaśnienie, czym jest projekt Planu dla obszaru, jaką ma podstawę prawną, jakie ma cele, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie wywoływał skutki,

- zapowiedź o planowanych spotkaniach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

- informacja o możliwości i sposobie zapoznawania się ze stanem prac nad projektem Planu, a także zgłaszania uwag oraz wniosków podczas procesu planistycznego.

1.2.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej opis założeń, obejmujący m.in. harmonogram spotkań, do 14 dni przed zaplanowaną datą pierwszego spotkania ZLW.

1.3. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem Planu:

- Wykonawca ustali przedmioty ochrony objęte projektem Planu przyjmując, że wszystkie przedmioty ochrony ujęte w SDF obszaru Natura 2000 jako gatunki i siedliska przyrodnicze z oceną ogólną A, B lub C są objęte projektem Planu. W obszarze Natura 2000 bierze się pod uwagę tylko siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta inne niż ptaki. Ponieważ przedmioty ochrony i ich oceny wyszczególnione w SDF będą podlegać weryfikacji w toku prac nad projektem Planu, Wykonawca na etapie wstępnego planowania prac oprócz przedmiotów ochrony z oceną A, B, C - bierze pod uwagę gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze z oceną D oraz zweryfikuje czy nie zachodzą przesłanki do podniesienia ich oceny ogólnej. Jeżeli Wykonawca uzna, że należy podwyższyć ocenę ogólną (z oceny D na wyższą) dla danego gatunku roślin, zwierząt lub siedliska przyrodniczego, uwzględni propozycje w projekcie zaktualizowanego SDF obszaru oraz załączy do dokumentacji projektu Planu raporty ekspertów dotyczące proponowanych zmian. Zweryfikowane w ten sposób gatunki roślin, zwierząt lub siedlisk przyrodniczych (z zaproponowaną przez Wykonawcę oceną wyższą niż dotychczasową – D) uznać należy za przedmioty ochrony, które zostaną uwzględnione w dokumentacji projektu Planu, co oznacza konieczność określenia dla nich: stanu ochrony, zagrożeń, celów ochrony i zadań ochronnych;

- Jeżeli Wykonawca w trakcie prac nad projektem Planu uzna, że posiada nowsze i niezbicie udokumentowane dane i informacje niż te zawarte w SDF obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk i gatunków, które w obszarze Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony (gatunki i siedliska przyrodnicze nie wymienione w aktualnym SDF tego obszaru), to należy je uznać za przedmioty ochrony objęte pracami nad projektem Planu. Będą one uwzględnione w dokumentacji projektu Planu, co oznacza konieczność określenia dla nich: stanu ochrony, zagrożeń, celów ochrony i zadań ochronnych. Wykonawca powinien zamieścić propozycje włączenia nowych przedmiotów do projektu zaktualizowanego SDF oraz dołączyć raporty ekspertów dotyczące proponowanych przedmiotów ochrony;

- Wykonawca wskaże kluczowe siedliska i gatunki, decydujące o wyznaczeniu danego obszaru Natura 2000 tak, aby:

- szczególnie starannie zaplanować ich ochronę,

- rozstrzygać na ich rzecz konflikty między celami ich ochrony a celami innych przedmiotów ochrony.

1.4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu:

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje zasady oraz sposoby komunikowania się z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, uwzględniając specyfikę obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji projektu Planu. Podczas identyfikacji różnych grup interesu i wskazaniu odpowiednich sposobów komunikowania się z nimi, należy brać pod uwagę te osoby/instytucje, które:

- powinny aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem Planu,

- powinny angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywany projekt Planu będzie ich dotyczył (zarządcy terenu, gdzie występują przedmioty ochrony),

- mogą dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia projektu Planu,

- mogą interesować się tematem realizacji Planu z różnych względów, np. potencjalni inwestorzy, turyści.

1.5. Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.

1.5.1. Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu 
(tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu, w tym podmiot/y prowadzące działalność w obrębie obszaru Natura 2000) oraz eksperci przyrodnicy; Zespół ten bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas spotkań dyskusyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego. Przy czym:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji skład Zespołu Lokalnej Współpracy, najpóźniej 21 dni od daty pierwszego spotkania Zespołu; w uzasadnionych przypadkach wskazane jest zorganizowanie przez Wykonawcę spotkań w celu wyboru przedstawiciela danej grupy interesu;

- Zespół Lokalnej Współpracy prowadzi prace nad opracowaniem projektu Planu pod przewodnictwem koordynatora, który odpowiedzialny będzie za realizację procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym (reprezentowanym przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego),

- tworząc Zespół Lokalnej Współpracy, należy zapewnić udział:

- koordynatora projektu Planu,

- przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 objętego przedmiotem zamówienia,

- ekspertów przyrodników - specjalistów z dziedziny gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 objęty przedmiotem zamówienia;

- skład Zespołu Lokalnej Współpracy może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektami Planu stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego rozszerzenia; zmiana składu Zespołu Lokalnej Współpracy dokonywana jest przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, który akceptuje rozszerzony skład Zespołu Lokalnej Współpracy;

- koordynator projektu Planu umieści informację o składzie Zespołu Lokalnej Współpracy w dokumentacji projektu Planu w odpowiednio do tego celu przeznaczonej tabeli;

- udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny, z wyjątkiem: koordynatora projektu Planu, ekspertów przyrodników - zatrudnionych przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do prac nad projektem Planu wnoszą w ramach swojej działalności;

- struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależy od specyfiki obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego skład nie powinien przekraczać liczby 30 osób.

- Wykonawca przygotuje i przeprowadzi cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom ujętym w zakresie prac przewidzianych w trzech modułach pracy nad projektem Planu z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy.

- Zamawiający we współpracy z Wykonawcą zorganizuje jednodniowe spotkania dyskusyjne dla obszaru Natura 2000 objętego przedmiotem zamówienia według następujących założeń:

| Kod | Nazwa obszaru | Moduły | Liczba spotkań |
| --- | --- | --- | --- |
| PLB160019 | Żywocickie Łęgi | A | 1 |
|  |  | B + C | 2 |

- Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zakończenia każdego spotkania ZLW, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu na temat przedmiotu prac i ustaleń ze spotkań w formie pisemnej, a także prezentacji i fotografii z tych spotkań;

1.5.2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

- opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu organizacji spotkań, zawierającego: daty, miejsca ich organizacji i cele do osiągnięcia; w przypadku zmiany harmonogramu jego aktualizacja jest dokonywana bez zbędnej zwłoki,

- opracowanie programu poszczególnych spotkań dyskusyjnych, w tym prezentacji w formie elektronicznej; program spotkań wymaga akceptacji przez Zamawiającego,

- moderowanie spotkań oraz identyfikację konfliktów i proponowanie sposobów ich rozwiązania.

- sporządzenie oraz terminowe przekazanie Zamawiającemu raportów ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy,

- przedstawienie Zamawiającemu sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków które wpłyną od członków Zespołu Lokalnej Współpracy po ostatnim spotkaniu - w terminie 7 dni od daty zakończenia ich składania, zapewniając przy tym 7 - dniowy termin wnoszenia uwag i wniosków przez członków Zespołu Lokalnej Współpracy

Wykonawca może zaplanować oraz przeprowadzić (zorganizowaną logistycznie przez Zamawiającego), wizję terenową dla uczestników spotkania w obszarze Natura 2000 objętym przedmiotem zamówienia w celu poprawnego zrozumienia problemów ich ochrony.

1.5.3. Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

- wynajęcie odpowiedniej sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem,

- zapewnienie cateringu w trakcie spotkań,

- upublicznienie informacji o terminie i miejscu planowanych spotkań,

- przekazanie zaproszeń członkom Zespołu Lokalnej Współpracy.

1.5.4. Wykonawca w trakcie spotkań dyskusyjnych odpowiednio do specyfiki danego modułu uwzględni w programie spotkania następujące punkty:

- przedstawienie planu pracy na spotkaniu, zasad i sposobu pracy;

- prezentacje o obszarze i przedmiotach ochrony;

- wyjaśnienie roli i zasad udziału w procesie planistycznym nad projektem Planu;

- dyskusję w celu rozwiania wątpliwości co do celowości planowania ochrony i negatywnych utartych opinii na temat sieci Natura 2000;

- prezentacje zagadnień adekwatnych do zakresu przewidzianego dla realizowanego modułu (A, B+C),

- ustalenie terminu i miejsca kolejnego spotkania;

- sprawdzenie czy wszystkie zakładane cele i sposób ich realizacji zostały osiągnięte;

- podsumowanie na kolejnym spotkaniu wyników poprzedniego spotkania

Etap II - Opracowanie projektu Planu.

Celem tego etapu jest wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

- wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000,

- zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze  Natura 2000 i przedmiotach ochrony,

- weryfikację i uzupełnienie zgromadzonej informacji;

Moduł B

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,

- identyfikację i analizę zagrożeń,

- ustalenie celów działań ochronnych;

Moduł C

- ustalenie działań ochronnych,

- ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony,

- ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,

- opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu,

- zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.

- Moduł A.

  - Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000

Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (w formacie pliku shp), w układzie współrzędnych PL-1992, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 1247), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

  - Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony:

- uzupełnienie zebranych podczas Etapu I informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony jest dokonywane w toku całego procesu planistycznego, zwłaszcza podczas pierwszego spotkania dyskusyjnego Zespołu Lokalnej Współpracy;

- Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych źródeł informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony, które zawierają min. informacje i dane o:

- uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony,

- występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i możliwości  ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach,

- istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego, a także potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony;

- w dokumentacji projektu Planu należy zamieszczać zestawienie dokumentów źródłowych zgromadzonych przez Zespół Lokalnej Współpracy, istotnych dla charakterystyki uwarunkowań obszaru Natura 2000, przedmiotów ochrony i potencjalnych zagrożeń oraz syntetyczną informację o obszarze Natura 2000 w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, w tym cyfrowych warstw informacyjnych.

1.3. Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji.

- Wykonawca, w toku prac z Zespołem Lokalnej Współpracy, oceni wszystkie uzyskane informacje o przedmiotach ochrony wskazując na ich aktualność, wiarygodność 
i kompletność oraz określi potrzebę wykonania niezbędnych prac terenowych weryfikujących i uzupełniających tę wiedzę oraz opracuje harmonogram prac terenowych ;

- Wykonawca ustali przedmioty ochrony objęte projektem Planu w sposób wskazany w  rozdziale II pkt 1.3 lit. a) i b);

- wyłączenie pewnych przedmiotów ochrony jest możliwe w trakcie prac nad projektem Planu, po uzyskaniu nowych informacji i danych naukowych, które potwierdzą, że popełniono błąd w SDF w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku w wyniku procesów naturalnych nie wynikających z faktu niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku;

d)	Wykonawca w efekcie weryfikacji informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę przedmiotów ochrony wraz ze wskazaniem oraz uzasadnieniem, które przedmioty ochrony będą brane pod uwagę w dalszym toku prac nad projektem Planu, a które wymagają gruntownych badań, wykraczających poza możliwości prac na projektem Planu. Ustalenia powyższe nie będą miały wpływu na ceny usługi obowiązujące w zawartej z Wykonawcą umowie.

2.      Moduł B.

2.1.  Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony:

- ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana przez ekspertów - specjalistów od określonych siedlisk i gatunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 2, zatrudnionych przez Wykonawcę przy wsparciu ekspertów zaproszonych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy oraz członków Zespołu;

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony wykonuje się na podstawie zgromadzonych danych i informacji o konkretnych płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku, jak i wyników punktowych wizji terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę;

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres i harmonogram prac terenowych niezbędnych do oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony przed przystąpieniem do prac;

- koordynator projektu Planu, przy wsparciu ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę, opracuje oceny stanu przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 zgodnie ze skalą, określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186),

- ww. oceny powinny być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach. W przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności zgodnie z propozycją nowego formularza SDF; w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany - czyli „XX”

- podstawą oceny parametrów „struktura i funkcja” siedliska przyrodniczego oraz „populacja” i „siedlisko” gatunku innego niż ptaki są zestawy wskaźników opracowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN do celów Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ, dostępne na stronie internetowej http://siedliska.gios.gov.pl/

- parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy ocenić biorąc w szczególności pod uwagę wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w roku 2007 oraz ranking siedlisk przyrodniczych i gatunków, dostępne na stronie internetowej http://siedliska.gios.gov.pl/oraz istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego).

- w przypadku braku możliwości określenia stanu zachowania przedmiotów ochrony z zastosowaniem wszystkich wskaźników danego siedliska lub gatunku można ograniczyć się do wskaźników kardynalnych.

- w przypadku braku wskaźników dla określonych przedmiotów ochrony objętych projektem Planu - Wykonawca dokona oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony na podstawie eksperckiej oceny stanu gatunków lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, zachowując spójność metodyczną z podejściem przyjętym w Państwowym Monitoringu Środowiska. Do wykonania takiej oceny należy wykorzystać zarówno zgromadzone dane jak i wizję terenową, która w tym przypadku jest obligatoryjna. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowane zestawy wskaźników oraz sposób oceny dla siedlisk i/lub gatunków, dla których nie opracowano wskaźników w ramach PMŚ GIOŚ wraz z harmonogramem prac terenowych, tj. przed przystąpieniem do ww. prac.

- zastosowane wskaźniki oraz sposób eksperckiej oceny należy szczegółowo opisać i załączyć do dokumentacji projektu Planu, tak aby mogły one służyć w przyszłości np. celom monitoringowym i było możliwe ich porównanie ze wskaźnikami opracowanymi w przyszłości przez IOP PAN.

2.2. Identyfikacja i analiza zagrożeń:

- Wykonawca (koordynator projektu Planu) ustali w toku pracy z Zespołem Lokalnej Współpracy listę istniejących oraz potencjalnych zagrożeń a następnie określi ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony, dokonując powiązania relacji przyczynowo - skutkowych ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony przedmiotu ochrony;

- Wykonawca zidentyfikuje zagrożenia istniejące i potencjalne dla zachowania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze, zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody i § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska oraz zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, zgodnie z art. 28 ust. 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody.

- w celu identyfikacji zagrożeń Wykonawca, poza zebraniem informacji w terenie, na spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy, przeanalizuje w szczególności istniejące dokumenty planistyczne (m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw), a także plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzania lasu, plany łowieckie, operaty rybackie, plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy obejmujących obszar Natura 2000 i tereny przyległe.

2.3. Ustalenie celów działań ochronnych:

  - cele działań ochronnych powinny być ustalone w toku dyskusji w ramach spotkań dyskusyjnych z Zespołem Lokalnej Współpracy z uwzględnieniem opinii innych grup interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla niespecjalistów;

  - Wykonawca przystępując do ustalenia celów działań ochronnych określi długofalową wizję optymalnego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry właściwego stanu ochrony gatunku w obszarze Natura 2000 określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.),

  - podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem Planu Wykonawca powinien kierować się:

- koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięciem, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc 
do uzyskania stanu właściwego z uwzględnieniem ww. parametrów,

- możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu Zadań Ochronnych (10 lat),

- istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (m.in. technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy),

- logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać do osiągnięcia celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń,

- możliwością ich monitorowania i weryfikacji;

  - w przypadku gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku sporządzania projektu Planu wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania celów na 10 lat, Wykonawca określi w działaniach ochronnych konieczność uzupełnienia wiedzy, zakładając z góry zmianę Planu w wyniku tego uzupełnienia zgodnie z § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000(Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).

3.     Moduł C

3.1. Ustalenie działań ochronnych:

- Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą dotyczyć między innymi:

  - wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych/siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony 
w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych/siedliskach gatunków, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy,

  - uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny;

  - określenia działań dotyczących monitoringu realizacji działań ochronnych;

- Wykonawca określi działania ochronne, które:

- muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego płatu siedliska/ stanowiska gatunku,

- stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do każdego płatu siedliska/stanowiska gatunku,

- polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych);

- planując działania ochronne należy określić:

- rodzaj działań ochronnych,

- zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania,

- obszar lub miejsce ich realizacji,

- termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji,

- szacowane koszty ich realizacji,

- podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie;

- techniczne uwarunkowania realizacji działań.

- podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;

- działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony. Wykonawca planując działania monitoringowe będzie stosował metodykę opracowaną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

- wskazując podmiot odpowiedzialny należy brać pod uwagę:

- podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 
(np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

- podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności,

- sprawującego nadzór nad obszarem,

- inne podmioty.

3.2. Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony:

- Wykonawca oceni, czy jest potrzebne sporządzenie 20 letniego planu ochrony dla całego lub części obszaru Natura 2000, biorąc pod uwagę w szczególności:

- potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań przedmiotów ochrony,

- potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat,

- konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych;

  - w przypadku stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru Natura 2000, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac.

3.3. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów:

- Wykonawca przeanalizuje obowiązujące dokumenty planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.) pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia celów ich ochrony;

- w przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

  - wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody,

  - wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru;

    - wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w granicach obszaru Natura 2000, jak i dotyczących terenów poza tym obszarem – ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na ten obszar, w tym min.:

- potrzebę zmiany istniejących zapisów przy najbliższej aktualizacji studium lub planu,

- potrzebę przeprowadzenia aktualizacji całego istniejącego studium lub planu,

- potrzebę dodania nowych zapisów w przypadku przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium,

- możliwości określenia niegroźnych dla obszaru Natura 2000 kierunków zagospodarowania przestrzennego podczas przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium (z zachowaniem zasady ostrożności);

- Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

3.4.  Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.

- w przypadku gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru Natura 2000, w tym zwłaszcza w zakresie weryfikacji przedmiotów ochrony i aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony, Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym posługując się instrukcją wypełniania SDF wymienioną w rozdz. I pkt 1.3 lit. d.

- w przypadku ujawnienia w toku prac nad projektem Planu potrzeby dokonania korekty granic obszaru Natura 2000, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru odwzorowaną na mapie obszaru, najlepiej na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian, w formacie pliku shapefile (*. shp),

- korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno ich powiększenia jak też zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium naukowym; przyczyny społeczne i ekonomiczne nie mogą być podstawą korekty.

Etap III - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: dokumentację projektu Planu z bazą danych przestrzennych, projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz projektem zaktualizowanego SDF obszaru wraz z ewentualnym projektem zmiany granic, o których mowa w rozdz. I pkt 1.3, do 14 dni od daty ostatniego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy.

Zamawiający w ciągu 7 dni zweryfikuje nadesłane materiały i w przypadku braku zastrzeżeń co do ich treści – przekaże Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od daty otrzymania materiałów od Zamawiającego roześle je wszystkim członkom ZLW (na wskazane przez każdego z członków adresy poczty e-mail).

Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy będą mieli możliwość składania uwag i wniosków, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. materiałów, za pośrednictwem poczty e-mail (na adres Wykonawcy i Zamawiającego).

Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zakończenia terminu składania uwag i wniosków przez członków Zespołu Lokalnej Współpracy przeanalizuje je i przekaże Zamawiającemu sposób ich rozpatrzenia, a w przypadku konieczności zmiany dotychczasowych zapisów, uzgodni ich zakres z Zamawiającym.

Po naniesieniu odpowiedniej korekty oraz uzupełnieniu ewentualnych braków, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poprawiony produkt końcowy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. I pkt 1.3 projekt.

Rozdział III. Organizacja i zakres prac terenowych

  - Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych przekaże Zamawiającemu harmonogram wraz z proponowaną metodyką prac do akceptacji.

  - Wykonawca może dokonać weryfikacji zakresu prac na podstawie wyników prac nad sporządzeniem projektu Planu w uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości zakupu wyników badań opracowanych przez ekspertów przed dniem podpisania Umowy.

  - Wykonawca będzie przestrzegał założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających na celu uzupełnienie wiedzy o występowaniu gatunków/siedlisk przyrodniczych oraz stanu ich ochrony, które zostały opisane w załączniku nr 3 do Wytycznych GDOŚ, o których mowa w rozdz. I pkt 1.2 lit. e;

  - Wykonawca zapewni, że wyniki poszczególnych prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację w terenie (działki ewidencyjne, poligony, punkty opisane współrzędnymi z pomiaru GPS, obręby leśne), termin wykonania badań, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i wyniki oceny wraz ze szkicem terenowym z zaznaczeniem siedlisk przyrodniczych, stanowisk gatunków oraz ich siedlisk objętych pracami terenowymi.

Rozdział IV. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.

1.  Koordynator projektu Planu, odpowiedzialny będzie, m. in. za:

- planowanie i koordynację prac koniecznych do opracowania projektu Planu,

- rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac nad projektem Planu;

- identyfikację kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji z nimi;

- kierowanie pracami Zespołu Lokalnej Współpracy;

- przygotowanie raportów ze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy,

- koordynację i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodników podczas spotkań i między spotkaniami oraz w terenie;

- merytoryczną organizację spotkań dyskusyjnych;

- analizę, komentowanie, odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych podczas prac nad projektem Planu;

- terminowe przekazywanie wyników prac Zamawiającemu;

- ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych;

- współpracę z pracownikami Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;

- sporządzenie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego produktu końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. I pkt 1.3.

2. Eksperci przyrodnicy, odpowiedzialni będą min. za:

- analizę zgromadzonych materiałów i danych o przedmiotach ochrony, ocenę ich kompletności  i określenie zakresu koniecznych uzupełnień;

- ocenę stanu ochrony z zastosowaniem wskaźników, identyfikację i analizę zagrożeń ,określenie celów i działań ochronnych oraz działań w zakresie monitoringu;

- wykonywanie prac kameralnych i terenowych mających na celu punktową inwentaryzację oraz ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;

- ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony;

- przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym;

- udział w komentowaniu uwag i wniosków zgłoszonych przez członków Zespołu Lokalnej Współpracy;

- współpracę z ekspertem ds. GIS, ekspertami Zespołu Lokalnej Współpracy.

Ekspert przyrodniczy może jednocześnie pełnić funkcję Koordynatora projektu Planu.

3. Ekspert ds. GIS, odpowiedzialny będzie m.in. za:

- opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje 
o występowaniu i zasięgu przedmiotów ochrony oraz stanie ich ochrony, sposoby użytkowania gruntów w obszarze, zarządzanie i władanie gruntami w obszarze, istniejące i planowane formy ochrony przyrody, wskazania do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;

- współpracę z ekspertami przyrodnikami;

- przygotowanie informacji przestrzennych na spotkania dyskusyjne.

Ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję Koordynatora projektu Planu.